PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIP-MA

Sistema de Informação do Patrimônio - Estado do Maranhão
Relatório Geral de Engenharia de Software, Arquitetura Dual-Face, PostGIS e Testes

📌 DOCUMENTO DE ENTREGA ACADÊMICA / INSTITUCIONAL • Versão: 4.0 (Homologado Full-Stack: Backend, Frontend, PostGIS, PWA, ClamAV e RBAC 5 Perfis) • Stack Backend: Java 17, Spring Boot 3.5, Spring Security (Cookie HttpOnly + JWT/RBAC), ClamAV, PostgreSQL 15 + PostGIS • Stack Frontend: React 19, TypeScript 5 (strict), Vite 8, Tailwind CSS 3 (WCAG 2.1 AA), Leaflet (Clusters/Polígonos), IndexedDB + PWA • Estado de Qualidade: 77 Testes Automatizados no Backend (100% Sucesso) + Vitest + Cypress E2E + CI/CD GitHub Actions

1. Concepção, Visão Geral e Arquitetura Dual-Face

Contexto do Projeto: O Sistema de Informação do Patrimônio do Estado do Maranhão (SIP-MA) é uma plataforma governamental em escala estadual concebida para mapear, fiscalizar, salvaguardar e catalogar o patrimônio cultural material (imóveis e casarões), imaterial (saberes e folclore) e arqueológico nos 217 municípios maranhenses.

Arquitetura Dual-Face: Para mitigar os riscos de segurança, vulnerabilidade arqueológica e dispersão de dados, o SIP-MA adota a Arquitetura Dual-Face, estabelecendo uma clara segregação de responsabilidade e privilégios entre o público geral e a equipe técnica.

• Portal Público do Cidadão: Acesso leve, acessível (WCAG 2.1 AA) e anônimo com mapa interativo estadual (clusterização espacial e alternância OSM/Satélite Esri), catálogo paginado de bens publicados e tombados, recortes temáticos (Imaterial e Arqueológico com coordenadas generalizadas pela Lei nº 3.924/1961), ficha técnica pública e Ouvidoria Cidadã (Reportar Inconsistência) com geração de protocolo.

• Painel Administrativo de Peritos: Acesso restrito via Sessão Híbrida OWASP (Refresh Token em Cookie HttpOnly SameSite=Strict + Access Token em memória RAM) com segregação em 5 perfis RBAC (ADMIN, TECNICO, JURIDICO, CONSULTOR, LEITOR). Inclui Dashboard executivo, Wizard em 10 etapas com auto-save em IndexedDB, Tombamento e Proteção, Planos de Salvaguarda (RN02), Vistorias com fila offline PWA, Módulo Jurídico CNJ, Upload com SHA-256 + Antivírus ClamAV, Auditoria, Usuários e Configurações.

2. Mapeamento dos Requisitos Funcionais e Estado de Implementação

| Requisito / Funcionalidade | Descrição Técnica da Solução | Status de Implementação |
| --- | --- | --- |
| RF01 - Sessão Híbrida OWASP e RBAC | Autenticação com Refresh Token em Cookie HttpOnly (SameSite=Strict), Access Token em RAM e 5 perfis (ADMIN, TECNICO, JURIDICO, CONSULTOR, LEITOR). | 100% Concluído |
| RF02 - Verificação Declarativa 2FA | Flag dois_fatores na entidade Usuario acionando desafio na camada de autenticação. | 100% Concluído |
| RF03 - Mapeamento Organizacional | Cadastro de entidades administrativas vinculadas a municípios maranhenses. | 100% Concluído |
| RF04 - Wizard 10 Etapas + IndexedDB | Formulário guiado em React com dados dinâmicos JSONB e auto-save resiliente de rascunhos no IndexedDB. | 100% Concluído |
| RF05 - GIS Avançado, Clusters e Polígonos | Clusterização espacial adaptativa, desenho/exportação de poligonais GeoJSON (SIRGAS 2000) e basemap Satélite Esri. | 100% Concluído |
| RF06 - Segregação Arqueológica | Ocultamento de coordenadas exatas de sítios confidenciais na camada pública (consulta_publica). | 100% Concluído |
| RF07 - Tombamento e Proteção Legal | Consulta e registro de processos de proteção, livros de tombo e homologação automática do bem cultural. | 100% Concluído |
| RF08 - Vistorias e Fila Offline PWA | Laudos periciais com matriz de patologias e fila offline em IndexedDB sincronizada via Service Worker PWA. | 100% Concluído |
| RF09 - Módulo Jurídico N:N e CNJ | Validação de formato CNJ, relacionamento N:N (ProcessoBem) e timeline de movimentações. | 100% Concluído |
| RF10 - Upload SHA-256 e Antivírus ClamAV | Checksum SHA-256 via Web Crypto API, StorageService polimórfico e varredura assíncrona via ClamAV (zINSTREAM). | 100% Concluído |
| RF11 - Linha do Tempo Histórica | Cronologia de intervenções, reformas e restaurações registradas na entidade EventoBem. | 100% Concluído |
| RF12 - Salvaguarda Imaterial (RN02) | Cadastro e monitoramento de planos de salvaguarda com validação estrita da Regra RN02 (exclusivo para bens IMATERIAL). | 100% Concluído |
| RF13 - Trilha de Auditoria Assíncrona | Eventos de domínio pós-commit (AuditoriaEventListener) gravando snapshots em JSONB. | 100% Concluído |
| RF14 - Ouvidoria e Triagem Técnica | Reporte público de inconsistências por Código Institucional ou UUID com protocolo e triagem RBAC (ABERTO, EM_ANALISE, RESOLVIDO). | 100% Concluído |
| RF15 - Acessibilidade WCAG 2.1 AA e CI/CD | Portal público adequado à WCAG 2.1 AA, suíte E2E Cypress e pipeline de integração contínua no GitHub Actions. | 100% Concluído |

3. Modelagem Física de Dados, PostGIS e Eventos

Modelo Espacial Relacional: A camada de dados do SIP-MA é composta por 15 entidades relacionais e geoespaciais totalmente migradas via Flyway (V1__criar_schema_sipma.sql). A arquitetura combina chaves primárias universais (UUIDv4), colunas nativas de geometria do PostGIS (SRID 4674 / EPSG:4326) e colunas híbridas em JSONB.

Padrão Storage Polimórfico: Para garantir zero sobrecarga de armazenamento de binários no banco de dados (Zero Bytea), o sistema implementa o padrão Strategy no StorageService. Os arquivos físicos são direcionados para repositórios isolados (S3/Local) e o PostgreSQL armazena apenas a URL e o checksum SHA-256 do documento.

4. Execução das 4 Sprints do Ecossistema

Sprint 1 (Fundações e Segurança OWASP): Setup do PostGIS, Flyway, Spring Security JWT com Cookie HttpOnly (SameSite=Strict) e 5 perfis RBAC. No frontend, Vite + React 19 + TypeScript + Tailwind, cliente Axios com Access Token em memória, silent refresh e ProtectedRoute.

Sprint 2 (Geoprocessamento e Acervo Público): Endpoints de usuários, organizações, municípios e ouvidoria pública. No frontend, mapa interativo Leaflet com clusterização espacial, alternância OSM/Satélite, desenho de poligonais GeoJSON, acervo público e proteção arqueológica.

Sprint 3 (Core Patrimonial, PWA e ClamAV): APIs de bens culturais, tombamento/proteção, vistorias com patologias e upload com antivírus ClamAV. No frontend, Wizard em 10 etapas com auto-save IndexedDB, fila offline PWA de vistorias e FileUploadZone com SHA-256.

Sprint 4 (Jurídico, Salvaguarda, WCAG e CI/CD): Módulo Jurídico N:N com validação CNJ, planos de salvaguarda imaterial (RN02), auditoria assíncrona pós-commit, adequação WCAG 2.1 AA, suíte E2E Cypress e pipeline CI/CD no GitHub Actions.

5. Estratégia de Qualidade e Suíte de Testes Automatizados

Status da Suíte: O ecossistema possui uma suíte completa composta por 77 testes automatizados no backend Spring Boot (100% de aprovação), cobrindo serviços de domínio, segurança JWT/HttpOnly, scanner antivírus ClamAV/EICAR, controladores MockMvc e persistência geoespacial. No frontend, conta com testes unitários Vitest (formatadores, clusterização/polígonos GeoJSON e banco local IndexedDB), suíte End-to-End Cypress (fluxos do cidadão e do perito), linter Oxlint, build estrito Vite e pipeline CI/CD no GitHub Actions.

6. Etapas Avançadas do Roadmap Implementadas e Homologadas

1. Hardening OWASP e Antivírus ClamAV (Concluído): Sessão migrada para Refresh Token em Cookie HttpOnly (SameSite=Strict) com Access Token exclusivamente em memória RAM (Zero Token em localStorage) e varredura assíncrona de uploads via protocolo TCP zINSTREAM do daemon ClamAV com bloqueio automático de arquivos infectados.

2. Resiliência e Operação Offline PWA (Concluído): Persistência local nativa via IndexedDB (sipma_offline_db) para auto-save de rascunhos no Wizard de 10 etapas e fila offline de laudos de vistoria em campo sincronizada automaticamente via Service Worker PWA.

3. Geoprocessamento Avançado, Acessibilidade e RBAC (Concluído): Clusterização espacial adaptativa de marcadores por zoom, desenho e exportação de poligonais de tombamento em GeoJSON (SIRGAS 2000 / EPSG:4326), alternância entre Mapa Vetorial (OSM) e Satélite (Esri), adequação WCAG 2.1 AA e homologação completa dos 5 perfis RBAC.